

# Великодимерська селищна рада

Броварського району Київської області

# *ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ*

# Р І Ш Е Н Н Я

26 березня 2018 року № 35

**Про затвердження заходів щодо проведення двомісячника**

**благоустрою на території Великодимерської об’єднаної**

**територіальної громади**

З настанням весняного періоду виникає потреба у приведенні територій підприємств, організацій, установ, що знаходяться на території об’єднаної територіальної громади, місць загального користування у належний санітарний стан. Зокрема, вказані території, узбіччя доріг потребують прибирання від часткового забруднення сміттям, центри населених пунктів та місця загального користування необхідно привести до належного санітарного та естетичного вигляду.

Враховуючи вищевказане, приймаючи до уваги Правила благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в смт. Велика Димерка, затверджені рішенням № 12 II-VI від 06 грудня 2010 року, та керуючись п.7 ч.1 ст.30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком селищної ради

В И Р І Ш И В :

1. Розпочати двомісячник благоустрою на території Великодимерської об’єднаної територіальної громади з 26 березня 2018 року по 26 травня 2018 року .

2.Утворити штаб по проведенню двомісячника благоустрою у складі:

- Губський Микола Іванович - начальник штабу

- Драний Микола Іванович – заступник начальника штабу

- Рубанка Олександр Миколайович – член штабу

- Москаленко Юлія Миколаївна -//-

- Литвин Микола Григорович -//-

- Зубко Тетяна Павлівна -//-

- Йовенко Володимир Михайлович -//-

- Карчевський Олександр Павлович -//-

- Тугай Андрій Миколайович -//-

- Гришко Віктор Миколайович -//-

- Теплюк Микола Маркович -//-

- Заушніков Юрій Михайлович -//-

- Настич Олександр Павлович -//-

- Кацуба Юрій Юрійович -//-

- Царик Надія Михайлівна -//-

- Білик Валерій Петрович -//-

3. Затвердити Заходи щодо проведення двомісячника благоустрою на території Великодимерської об’єднаної територіальної громади (додаток № 1).

4. Забезпечити виконання комплексу заході, спрямованих на поліпшення стану довкілля, а саме – благоустрою населених пунктів громади та прилеглих до них територій, очищення водних джерел.

5. Організувати ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, очищення від сміття та металобрухту лісосмуг уздовж доріг.

6. Виконати запланований обсяг робіт щодо ремонту доріг, тротуарів, шляхових смуг, павільйонів на зупинках пасажирського транспорту.

7. Впорядкувати парки, сквери, дитячі, спортивні та господарські майданчики, привести в належний естетичний та санітарний стан прибудинкові території.

8. Залучити до участі у зазначених заходах громадськість, учнівську та студентську молодь.

9. Проводити постійно інформування населення про стан виконання заходів проведення благоустрою через засоби масової інформації.

10. Уповноважити посадових осіб на складання протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів, підвідомчість розгляду яких відповідно до ст. 218 КУпАП належить до адміністративної комісії при виконкомі Великодимерської селищної ради:

- Литвина Миколу Григоровича – в.о. старости;

- Зубко Тетяну Павлівну – в.о. старости;

- Йовенко Володимира Михайловича – в.о. старости;

- Карчевського Олександра Павловича– в.о. старости;

- Рубанку Олександра Миколайовича- начальника відділу земельних ресурсів;

- Тугая Андрія Миколайовича – завідувача сектору ЦЗНС;

- Драного Миколу Іванович – начальника КП «Великодимерське»;

- Батечко Миколу Олексійовича – інженера по благоустрою КП «Великодимерське»;

- Білика Валерія Петровичу - керівника громадської організації з охорони громадського правопорядку «Захист».

11. Контроль за виконання даного рішення покласти на Губського М.І. – заступника селищного голови по виконавчий роботі.

Селищний голова А.Б. Бочкарьов

Додаток № 1 до рішення виконкому

селищної ради № 35 від 26.03.2018 р.

**ЗАХОДИ**

**щодо проведення двомісячника**

**благоустрою на території Великодимерської**

**об’єднаної територіальної громади**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Велика Димерка** | | | | | | |
| Територія, яка підлягає упорядкуванню та постійному підтриманню в належному санітарному стані : | | | | Термін виконання | | Відповідальні |
| 1. | | Узбіччя дороги при в’їзді в селище | | Постійно | | Плакся С.Л.  Тугай А.М.  Теплюк М.М., власники земельних часток (паїв) |
| 2. | | Територія біля зупинок залізниці „Парникова” та „Димерка” | | Постійно | | Драний М.І.  Губський М.І.  адміністрація залізниці |
| 3. | | Територія бувшого цеху пошиву взуття | | Постійно | | Корнач О.В. |
| 4. | | Територія АЗС | | Постійно | | Керівники |
| 5. | | Територія біля гуртожитку по вул. Соборна | | Постійно | | Мешканці гуртожитку  Драний М.І.  Плакся С.Л. |
| 6. | | Територія ПП “Тур” та прилегла територія | | Постійно | | Керівник  Плакся С.Л. |
| 7. | | Територія лікарні та біля неї | | Постійно | | Зашніков Ю.М. |
| 8. | | Територія пожежної охорони та біля неї | | Постійно | | Тугай А.М. |
| 9. | | Територія селищного ринку та біля нього | | Постійно | | Теплюк А.А. |
| 10. | | Території парку в центрі селища | | Постійно | | Драний М.І.  Губський М.І..  Куценко О.М. |
| 11. | | Територія біля магазинів  Супермаркет «ФОРА» | | Постійно | | Драний М.І., приватні підприємці |
| 12. | | Територія Великодимерського НВО, будинку для вчителів та прилеглі території | | Постійно | | Царик Н.М. |
| 13. | | Територія біля бібліотеки | | Постійно | | Рубанка Г.М. |
| 14. | | Територія біля кафе та кафе-бару, прилеглі території | | Постійно | | Стеценко Є.А. |
| 15. | | Територія стадіону | | Постійно | | Сердюченко І.В. |
| 16. | | Територія біля приміщення с/ради | | Постійно | | Драний М.І.  Губський М.І. |
| 17. | | Територія дитячого садка “Журавлик” | | Постійно | | Дзюба Н.Г. |
| 18. | | Території кладовищ | | Постійно | | Драний М.І.  Науменко Т.П. |
| 19. | | Території стихійних сміттєзвалища | | Постійно | | Волошин В.І.  Драний М.І.  Губський М.І. |
| 20. | | Територія випасів | | Постійно | | Драний М.І.  Губський М.І. |
| 21. | | Територія берегів водоймищ на території селища | | Постійно | | Драний М.І.  Депутати селищної ради |
| 22. | | Узбіччя дороги Димерка – Гоголів | | Постійно | | Товстенко Г.М. |
| 23. | | Територія біля господарств індивідуального сектору | | Постійно | | Драний М.І.  Губський М.І.  мешканці індивід будинків |
| 24. | | Територія біля багатоповерхових будинків | | Постійно | | мешканці будинків  Драний М.І. |
| 25. | | Територія каналізаційно-насосної системи | | Постійно | | Драний М.І. |
| 26. | | Територія котельні | | Постійно | | Драний МІ. |
| 27. | | Джерела водопостачання (свердловини)  загородити, привести в належний стан прилеглі території | | Постійно | | Драний М.І.  Теплюк М.М.  Товстенко Г.М.  Плакся С.Л. |
| 28. | | Територія виробничих підрозділів | | Постійно | | Керівники підрозділів |
| 29. | | Організація роботи по збору твердих відходів від господарств індивідуального сектора | | Постійно | | Драний М.І.  Губський М.І..  Депутатський корпус |
| 30. | | Побілка дерев на узбіччі автошляхів та в парку в центрі селища | | Постійно | | Драний М.І.  Губський М.І.  Куценко О.М.  Гришко В.М.  Підприємці |
| 31. | | Провести у рамках акції „Посади своє дерево ” посадку дерев, кущів на узбіччі вул. Леніна та на територіях виробничих підрозділів, на інших територіях селища | | До 30 квітня 2018 | | Керівники виробничих підрозділів,  Драний М.І.  Губський М.І.  Товстенко Г.М. |
| 32. | | Провести впорядкування територій біля озер на території селища | | Постійно | | Драний М.І.. |
| 33. | | Провести запланований обсяг ремонту доріг, тротуарів, шляхових смуг | | до 05.06.2018 | | Драний М.І..  Губський М.І..  Гришко В.М. |
| 34. | | Здійснити заходи впорядкування та збереження меморіального комплексу Пам’яті загиблих в роки Великої Вітчизняної Війни (вул. Бобрицька) та пам’ятника Пам’яті  Д. Безсмертної та односельчанам, страченим під час німецько-фашистської окупації | | Постійно | | Драний М.І.  Зарицький М.М.  Губський М.І.  Воєнкомат |
| 35. | | Провести зрізування аварійно небезпечних та сухостійних дерев на території селища | | Постійно | | Драний М.І.  Губський М.І..  Батечко М.О. |
| с. Бобрик та с.Гайове | | | | | | |
| Територія, яка підлягаєупорядкуванню та постійномупідтриманню в належномусанітарномустані : | | | | Термін виконання | | Відповідальні |
| 1. | | Територія НВО, будинку культури. Медамбулаторії, будинку громади та прилеглих до їх територій | | Постійно | | Гарачук О.В.  Чупилко Г.І.  Рек О.В.  Литвин М.Г. |
| 2. | | Територія Парку Слави | | Постійно | | Гарачук О.В.  Чупилко Г.І. |
| 3. | | Територіябілямагазинів | | Постійно | | Дарага Д.М.  Бойко Л.К.  Прима О.А.  Костенков В.І.  Федорченко М.Д. |
| 4. | | Території обєктів господарювання ТОВ «Бобрик» ТОВ «Іверія Агро» | | Постійно | | Жила Р.В.  Фещун О.В. |
| 5. | | Прибирання території біля залізничної станції «Семиполки» | | Постійно | | Гутник П.Г., депутат ОТГ. |
| 6. | | Територіїстихійногосміттєзвалища біля залізничного переїзду «803 км» та сільського сміттєзвалища | | Постійно | | Литвин М.Г.  Ялтихов О.В. |
| 7. | | Територіїкладовищ | | Постійно | | Литвин М.Г.  Гутник П.Г.  Дяченко Р.М. |
| 8. | | Узбіччя дороги Шевченково- Бобрик | | Постійно | | Литвин М.Г.  Дяченко Р.М. |
| 9 | | Провести роботу по укладанню договорів на вивезення ТПВ | | Постійно | | Литвин М.Г.  Лукашенко О.А. |
| 10. | | Провести зрізуванняаварійнонебезпечних та сухостійних дерев на території села | | Постійно | | Литвин М.Г.  Драний М.І. |
| 11. | | Виявлення складування будматеріалів, органічних добрив та іншого на вулицях біля домогосподарств та складання адмінпротоколів | | Постійно | | Литвин М.Г.  адмінкомісія  дільничний |
| 12 | | Вивезення ТПВ проводити щосереди | | Постійно | | Литвин М.Г.  Драний М.І. |
| 13. | | В рамках акції «Посади своє дерево» провести висадку дерев та кущів | | До 30.04.2018 р. | | Гарачук О.В.  Чупилко Г.І.  Рек О.В.  Макушненко Г.М. |
| 14. | | Провести грейдеруваннягрунтових та щебеневих вулиць | | Постійно | | Литвин М.Г.  Ялтихов О.В. |
| 15. | | Провести підсипку грунтових вулиць піском | | Постійно | | Литвин М.Г.  Депутати селищної ради |
| с. Рудня | | | | | | |
| Територія, яка підлягає упорядкуванню та постійному підтриманню в належному санітарному стані : | | | Термін виконання | | Відповідальні | |
| 1. | Узбіччя дороги при в’їзді в село | | Постійно | | Семко І.М., власники земельних часток (паїв) | |
| 2. | Територія біля багатоповерхових будинків | | Постійно | | Мешканці будинків  Семко І.М.. | |
| 3. | Територія біля магазинів  ФОП Ковшун С.А.  ФОП Прохацький В.П.  ФОП Пономаренко О.Д.  ФОП Деденко А.В.   ФОП Калашник Є.В. | | Постійно | | Семко І.М.  приватні підприємці | |
| 4. | Територія  ФАПу та біля нього | | Постійно | | Забродський О.А.. | |
| 5. | Території парку в центрі села та пам&apos;ятника загиблим в роки Великої Вітчизняної війни, обеліску Слави та пам&apos;ятного знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС | | Постійно | | Пономаренко Н.М.  Леоненко Н.П. | |
| 6. | Територія КЗ «Руднянське НВО ЗЗСО- ЗДО» | | Постійно | | Компанець О.П.  Козловська Л.М. | |
| 7. | Територія біля кафе та прилегла територія | | Постійно | | Гузій Ю.В. | |
| 8. | Територія стадіону | | Постійно | | Компанець Ю.Г. | |
| 9. | Територія біля приміщення с/ради | | Постійно | | Герус Л.В.  Кузьмишина Н.І. | |
| 10. | Територія дитячого садка “Берізка” | | Постійно | | Москаленко М.П. | |
| 11. | Території кладовища | | Постійно | | Семко І.М.  Павлюк Г.Д. | |
| 12. | Території стихійних сміттєзвалища | | Постійно | | Семко І.М.  Зюзя О.М. | |
| 13. | Територія біля господарств індивідуального сектору | | Постійно | | Семко І.М.  мешканці індивід будинків | |
| 14. | Територія каналізаційно-насосної системи | | Постійно | | Пантась В.І. | |
| 15. | Джерела водопостачання (свердловини)  загородити, привести в належний стан прилеглі території | |  | | Пантась В.І. | |
| 16. | Організація роботи по збору твердих відходів від господарств індивідуального сектора | | Постійно | | Семко І.М.  депутатський корпус | |
| 17. | Провести у рамках акції „Посади своє дерево ” посадку дерев, кущів на територіях виробничих підрозділів та на інших територіях села | | До 30 квітня 2018 | | Карчевський О.П.  керівники виробничих підрозділів | |
| 18. | Провести зрізування аварійно небезпечних та сухостійних дерев  на території села | | Постійно | | Семко І.М.  Зюзя О.М.  Мешканці індивідуальних будинків | |
| с. Жердова, Тарасівка, Пілісся, Вільне, Захарівка, Михайлівка, Покровське | | | | | | |
| Територія, яка підлягає упорядкуванню та постійному підтриманню в належному санітарному стані : | | | | Термін виконання | | Відповідальні |
| 1. | | Узбіччя доріг при в’їзді в населенні пункти | | Постійно | | Зубко Т.П.  Єрємєєв І.А. |
| 2. | | Територія біля зупинки залізниці „Жердово” | | Постійно | | Зубко Т.П.  Єрємєєв І.А.  адміністрація залізниці |
| 3. | | Територія біля приміщення клубу та ФП с.Підлісся | | Постійно | | Тоньшина А.В.  Єфанова Н.М. |
| 4. | | Територія біля приміщення клубу та ФП с.Михайлівка | | Постійно | | Мандрика О.О.  Пилипенко М.І. |
| 5. | | Територія біля багатоквартирних будинків в с.Тарасівка | | Постійно | | Мешканці будинків  Єрємєєв І.А. |
| 6. | | Територія ТОВ “Мегамененджмент Проект ” та прилегла територія | | Постійно | | Керівник  Драченко В.Є. |
| 7. | | Територія ТОВ “Компанія «Полісся» та прилегла територія | |  | | Керівник  Абасов І.Ш. |
| 8. | | Територія Тарасівської мед амбулаторії та біля неї | | Постійно | | Кириченко А.І.  Пилипенко М.І. |
| 9. | | Територія КП «Побут», пожежної команди та біля неї | | Постійно | | Єрємєєв І.А.  Вакуленко П.О. |
| 10. | | Територія виробничих та прилеглих територій магазинів та підприємств в населених пунктах | | Постійно | | Єрємєєв І.А., приватні підприємці |
| 11. | | Територія Тарасівського НВО | | Постійно | | Олексієнко М.М. |
| 12. | | Територія біля Тарасівського клубу та бібліотеки | | Постійно | | Науменко Г.В. |
| 13. | | Територія стадіонус.Тарасівка | | Постійно | | Єрємєєв І.А.  Накорчемний В.Г. |
| 14. | | Територія біля приміщення адмінбудинку та прилеглої території в с.Жердова | | Постійно | | ЗубкоТ.П.  Бойко Л.М. |
| 15 | | Територія біля приміщення відділення зв’язку , бібліотеки та ФП с.Жердова | | Постійно | | Люборовець А  Гирченко В.О.  Боліла Т.М. |
| 16. | | Території кладовищ в населених пунктах | | Постійно | | Єрємєєв І.А.  Зубко Т.П.  мешканці сіл |
| 17. | | Території стихійних сміттєзвалища | | Постійно | | Зубко Т.П.  Єрємєєв І.А. |
| 18. | | Територія випасів | | Постійно | | Зубко Т.П.  Єрємєєв І.А. |
| 19. | | Територія берегів водоймищ на території населених пунктів | | Постійно | | Єрємєєв І.А.  Депутати селищної ради |
| 20. | | Територія біля господарств індивідуального сектору | | Постійно | | Зубко Т.П.  Єрємєєв І.А.  мешканці індивід будинків |
| 21. | | Територія каналізаційно-насосної системи | | Постійно | | Єрємєєв І.А. |
| 22. | | Джерела водопостачання (свердловини)  загородити, привести в належний стан прилеглі території | |  | | Єрємєєв І.А. |
| 23. | | Організація роботи по збору твердих відходів від господарств індивідуального сектора | | Постійно | | Зубко Т.П.  Єрємєєв І.А..  Депутатський корпус |
| 24. | | Провести у рамках акції „Посади своє дерево ” посадку дерев, кущів на територіях виробничих підрозділів, на інших територіях селища та біля озера Нагірне | | До 30 квітня 2017 | | Керівники виробничих підрозділів,  Зубко Т.Пю  Єрємєєв І.А.  Депутати селищної ради |
| 25. | | Провести впорядкування територій біля озера «Нагірне» в с.Тарасівка | | Постійно | | Єрємєєв І.А.  Сидоренко Н.М. |
| 26. | | Провести запланований обсяг ремонту доріг, тротуарів, шляхових смуг | | постійно | |  |
| 27. | | Здійснити заходи впорядкування та збереження меморіального комплексуПам’яті загиблих в роки Великої Вітчизняної Війни в односельчанам, страченим під час німецько-фашистської окупації селі Жердова та пам’ятника солдату Петренку І.Д. | | Постійно | | Зубко Т.П.  Бойко Л.М.  військомат |
| 35. | | Провести зрізування аварійно небезпечних та сухостійних дерев на території населених пунктів | | Постійно | | Зубко Т.П.  Єрємєєв І.А.  Депутати селищної ради |
| с. Шевченкове | | | | | | |
| Територія, яка підлягає упорядкуванню та постійному підтриманню в належному санітарному стані : | | | | Термін виконання | | Відповідальні |
| 1. | | Братська могила, стадіони | | Постійно | | Адміністрація Шевченківського НВО, ФОП Шимко O.A.,  П/П Новіков A.B.  старостат |
| 2. | | Прилегла територія до 16-ти квартирного житлового будинку по вул..Вокзальна,35 | | Постійно | | ФОП Шимко O.A., мешканці будинків |
| 3. | | Прилегла територія до гуртожитків | | Постійно | | Мешканці гуртожитків |
| 4. | | Територія Ніжинської дистанція сигналізації та зв’язку | | Постійно | | Бондар Ю.Ф.  Сігачов O.A. |
| 5. | | Територія ст.Бобрик, включаючи клумбу | | Постійно | | Слобідська Н.О. |
| 6. | | Привокзальна площа | | Постійно | | Жуков О.Ю.  Слобідська Н.О.  Головний матеріальний склад |
| 7. | | Прилегла територія до відділення зв’язку, відділення Ощадбанку та Укртелекому | | Постійно | | Боголій Ю.С., Кононенко І. А. Шапошник Ю.В. |
| 8. | | Територія прилегла до сільської ради | | Постійно | | Йовенко В.М. |
| 9. | | Територія ТОВ «Три трійки» | | Постійно | | Тимошенко А. А. |
| 10. | | Територія: дільниці ПЧ - 5 | | Постійно | | Начальник 2-ої механізованої дільниці Ніжинської дистанції колії |
| 11. | | Прилегла територія до житлового будинку по вул. Вокзальна, 12 | | Постійно | | ФОП Шимко O.A., мешканці будинків |
| 12. | | Прилегла територія житлових будинків по  вул.Польова.22, вул.Вокзальна,10 та 10-а | | Постійно | | ФОП ШимкоO.A., мешканці будинків |
| 13. | | Сільські кладовища,водоймища | | Постійно | | Мешканці села  КП |
| 14. | | Масив багатоквартирних будинків ТОВ «Бобрицьке» | | Постійно | | Мешканці будинків |
| 15. | | Прилегла територія та захаращена сміттям лісосмуга, | | Постійно | | ТОВ «Деревообробний завод Брама»  Моренко О.В. |
| 16. | | Прилегла до підприємства територія | | Постійно | | Бурлака С.О. |
| 17. | | Територія від ТОВ «Укрмонтажкомплект» до залізничного моста. | | Постійно | | Тесля A.A., Колот В.Г. Слобідська Н.О. |
| 18. | | Прилеглі території до магазинів та кіоску | | Постійно | | Байбарза Г.Ф., Гузій Ю.В. Пономаренко C.B. |
| 19. | | Територія від залізничного моста до магазину продтоварів | | Постійно | | Ковбушкін Ю. Д., Борисенко П.П.Слобідська Н.О. Ткаченко Т.В. мешканці будинків |
| 20. | | Прилегла територія до кіосків по вул..Київська | | Постійно | | Хареба О.В. |
| 21. | | Прилегла територія до заводу, провулок Шкільний | | Постійно | | ТОВ «Шевченківський завод продтоварів». Шевченківська НВО |
| 22. | | Прилегла територія, частина лісосмуги, що межує 3  ТОВ «БАЗА «МТЗ АПК» | | Постійно | | ТОВ «БАЗА «МТЗ АПК» |
| 23. | | Прилегла територія до засолзаводу, включаючи частину провулку Тепличний, територія парників | | Постійно | | ТОВ «Бобрик», мешканці села |
| 24. | | Прилегла територія до церкви | | Постійно | | Латинник В.Г. |
| 25. | | Прилегла територія до ветдільниці | | Постійно | | Кривцова Н.В. |
| 26. | | Територія від лісосмуги залізниці, прилегла територія ПП «Комунальник-Ш», в тому числі частина лісосмуги з боку с.Бобрик | | Постійно | | П/П «Комунальник-Ш» |
| 27. | | Прилегла територія до будинку готельного типу (51 квартирного будинку) по вул.Калініна, 1 | |  | | Мешканці будинку |
| 28. | | Прилегла територія до будинків ТОВ «Бобрицьке» та стихійні сміттєзвалища побутових відходів | | Постійно | | ТОВ «Бобрицьке» Мешканці будинків |
| 29. | | Прилегла територія до магазину та будинку культури | | Постійно | | Чакула В.М. Дементьєв П. А. Тимошенко A.A. |
| 30. | | Прилегла територія до магазину (баня) | | Постійно | | Чуприна О.М. |
| 31. | | Прилегла територія до магазину | | До 30 квітня 2017 | | Магденко Г.В. |
| 32. | | Прилегла територія | | Постійно | | Головний матеріальний склад |
| 33. | | Прилегла територія до житлового будинку по вул..Гвардійська, 15 | | до 05.07.2016 | | Головний матеріальний склад Мешканці будинку |
| 34. | | Прилегла територія до житлових будинків по вул..Польова, 18, 20, | | Постійно | | ФОП ШимкоO.A. Мешканці будинків |
| 35. | | Прилегла територія до житлових будинків по вул..Гвардійська, 17 | | Постійно | | ТОВ «Бобрик-град» Мешканці будинків |
| 36 | | Прилегла територія до житлових будинків по вул. Польова,24, 26. | | Постійно | | ЖРЕД-3  Мешканці будинків |
| 37 | | Територія лісосмуги залізниці від житлових будинків по ул...Вокзальна, 5 до ТОВ «Аграрно-переробний комбінат» | | Постійно | | Головний матеріальний склад ТОВ «БМБ Бленд» Слобідська Н.О.  ТОВ«Аграрно-переробний комбінат»  Шевченківська сільська рада Мешканці будинків по вул..Вокзальна. 5 |
| 38 | | Територія ДНЗ « Дзвіночок» | | Постійно | | Працівники ДНЗ « Дзвіночок» |
| 39 | | Прилегла Територія ТОВ «Іверія Агро» | | Постійно | | ТОВ «Іверія Агро» |
| 40 | | Території біля домогосподарств індивідуального сектору | | Постійно | | Мешканці індивідуальних будинків  Йовенко В. М. |
| 41. | | Провести обрізання аварійно небезпечних дерев | | Постійно | | Комісія по благоустрою |
| 42. | | Організувати вивіз твердих побутових відходів від господарств індивідуального сектору | | Постійно | | Йовенко В. М, КП |
| 43. | | Провести запланований обсяг робіт по ремонту доріг, тротуарів, шляхових смуг | | Постійно | | КП |
| 44. | | Приймати активну участь в озелененні села. | | Постійно | | Керівники виробничих підрозділів,  Жителі села. |

Селищний голова А.Б. Бочкарьов